**Строительство за 2015 год**

В 2015 году было введено в эксплуатацию 2 объекта по реконструкции разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селах Чермошнянка и Тихоокеанское Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, также введены следующие объекты строительства:

1. Калицкий С.В – строительство магазина в г. Тайынша, улица Крыжановского, 66А
2. ТОО «Райгаз» - строительство АГЗС в г. Тайынща, ул .Октябрьская, 122А
3. ТОО «Райгаз» - строительство АГЗС в с. Ясная Поляна
4. ТОО «Classic AGRO» строительство зернохранилища на 15 000 тонн на территории ХПП в г. Тайынша, ул. 50 лет Октября, 1Г
5. Ловинская Лариса Алексеевна переоборудование торгового помещения в г. Тайынша, мрн. Северный, 3/1
6. Кирдянова Л. В. строительство магазина в г. Тайынша, ул. Конституции Казахстана, 143А
7. ГУ «Аппарат акима г. Тайынша»-Капитальный ремонт стадиона, находящегося в парке «Женис», расположенного по ул. 50 лет Октября в г. Тайынша
8. ГУ «Аппарат акима г. Тайынша»-Капитальный ремонт стадиона, находящегося в парке «Женис», расположенного по ул. 50 лет Октября в г. Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (беговая дорожка)
9. ГУ «Аппарат акима г. Тайынша»- Капитальный ремонт стадиона, находящегося в парке «Женис», расположенного по ул. 50 лет Октября в г. Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (внешние сети электроснабжения
10. Мусина Ж.Н.-переоборудование конторы под магазин без изменения несущих и ограждающий конструкций в с. Чермошнянка, ул. Октябрьская, 5
11. АО «НК «КТЖ»-«Укрупненная Кокшетауская дистанция пути»- Строительство сливного колодца объемом 35 м3 по станции Золоторунная
12. Департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан-Капитальный ремонт здания РГУ «Тайыншинское управление ЗПП ДЗПП СКО КЗПП МНЭ РК в г. Тайынша, пер. Почтовый, 16
13. ТОО «Ильичевка Астык» - Увеличение объема хранения и мощности ХПП с 14 000 тонн до 43 000 тонн в с. Ильичевка.

В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию следующие объекты строительства:

1. Строительство школы на 300 мест в городе Тайынша
2. Строительство маслоэкстракционного завода по переработке масленичных культур ТОО «ЭФКО СКО» в городе Тайынша
3. Строительство завода по переработке масленичных культур ТОО «Total ImpEx» в селе Большой изюм
4. Увеличение ХПП мощности хранения с 15000 тонн до 30000 тонн хранения зерна ТОО «Classic Agro» в городе Тайынша
5. Ввод в эксплуатацию мукомольного завода   
   ТОО «Classic Agro» в городе Тайынша
6. Строительство ХПП мощностью до 30000 тонн хранения зерна ТОО «Zerno Agro» в городе Тайынша
7. Строительство откорм площадки на 5000 голов ТОО «Айыртау Агро - НС» в селе Надеждинка
8. Ввод в эксплуатацию 12 жилого дома в городе Тайынша ТОО «Алтын Тау-НЧ»
9. Строительство ХПП ТОО «Velardi» в селе Большой Изюм
10. Ввод в эксплуатацию общественного здания (кафе) ТОО «Тулпар Тайынша» в городе Тайынша, улица Пролетарская
11. Завод по переработке молочных продуктов ТОО «Арбат АС» в с. Келлеровка
12. Запуск комплекса по производству биоэтанола из пшеницы ТОО «Bio Operation» город Тайынша(Биохим)
13. Реконструкция летней дойки , расширение откормплощадки с 50 до 3000 голов ТОО «Тайынша - Астык» в с. Зеленый Гай

В ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тайыншинского района СКО» имеется проектно-сметная документация с государственной экспертизой на строительство следующих объектов:

1 Строительство 50 кв. жилого дома по ул. Чапаево 141в г. Тайынша на общую сумму в ценах на 2013-2015 г.г. - 339,638 млн. тенге, (госэкспертиза № 17-0145/13 от 29 апреля 2013 года) проектировщик ТОО «Севгражданпроект» г. Петропавловск. Срок госэкспертизы истекает 11 ноября 2017 года. Срок госэкспертизы истекает 29 апреля 2016 года;

2. Строительство 50 кв. жилого дома по ул. Чапаево 141в г. Тайынша (наружные сети и благоустройство) на общую сумму в ценах на 2013-2015 г.г. - 31623,63 тыс. тенге, (госэкспертиза № 17-0265/13 от 28 июня 2013 года) проектировщик ТОО «Севгражданпроект» г. Петропавловск. Срок госэкспертизы истекает 28 июня 2016 года;

3. Строительство дома культуры на 300 мест в г. Тайынша СКО (привязка проектно-сметной документации) на общую сумму в ценах 2014-2016 г. – 634 426 тыс. тенге, (госэкспертиза № 17-0261/14 от 11 ноября 2014 года) проектировщик ТОО «БарсСтройПроект» г. Петропавловск. Срок госэкспертизы истекает 11 ноября 2017 года;

4. «Строительство электролиний освещения по улицам в г. Тайынша Тайыншинского района Северо - Казахстанской области (Конституции Казахстана, 50 лет Октября, Чапаева, Пролетарской, переулки Почтовый и Пугачева)», (госэкспертиза № 17-0242/13 от 19.06.2013 г.) на общую сумму 37 238 тыс. тенге. Срок госэкспертизы истекает 19 июня 2016 года;

5. «Строительство электролиний освещения в городе Тайынша по ул. Пролетарская и переулка Центральный Тайыншинского района СКО», (госэкспертиза № 17-0272/14 от 28.11.2014 г.) на общую сумму 12 774,29 тыс. тенге. Срок госэкспертизы истекает 28 ноября 2017 года.

В отделе имеется неутвержденный генеральный план г. Тайынша, для утверждения которого необходимо разработать «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и получить положительное заключение от департамента экологии. Стоимость ОВОС составляет 10 % от стоимости генерального плана, что составляет около 800000 тысяч тенге. Для выделения данной суммы на разработку ОВОС подана заявка в отдел экономики и финансов.